Teoria grafów wprowadzenie:

Graf jest strukturą danych, która składa się z dwóch podstawowych elementów. Noszą one nazwę wierzchołek oraz krawędź. Dwa wierzchołki mogą być połączone krawędzią lub nie. Zbiór wierzchołków oraz zbiór krawędzi między wierzchołkami tworzą nam graf.

W formalnym ujęciu:

Graf to uporządkowana para G=(V,E), gdzie V to zbiór wierzchołków, a E to zbiór krawędzi. Elementami zbioru wierzchołków, mogą być różne wartości od liczbowych po wartości napisowe. Krawędź opisujemy następująco

E ⊆ { {a, b} | a, b ⋲ V,  a ≠ b }

Powyższa definicja pokazuje graf w ogólnym ujęciu, lecz może wyróżnić różne typy grafów. Jeśli chcemy potraktować powyższą definicje w sposób bardziej szczegółowy to taki graf nazywamy grafem nieskierowanym. Przez nieskierowany rozumiemy taki graf, w którym krawędź poprowadzona od b do a oznacza, że krawędź jest tak samo poprowadzona z a do b. Graf nieskierowany został pokazany na grafice nr

Drugim podstawowym typem jest graf skierowany, czyli taki, w którym to, że krawędź jest poprowadzona z a do b nie oznacza, że została poprowadzona odwrotnie. Wierzchołki definiujemy tak samo jak w przypadku graf nieskierowanego, lecz krawędź opisujemy następująco:

E ⊆ { ( a, b ) |( a, b ) ⋲ V x V,  a ≠ b }.

W grafie skierowanym krawędź jest uporządkowaną parą wierzchołków, natomiast w grafie nieskierowanym krawędzią jest nieuporządkowana para wierzchołków. Graf skierowany został pokazany na grafice nr

Istotne pojęcia związane z teorią grafów:

Ścieżka – jest to ciąg wierzchołków, w którym sąsiednie wyrazy ciągu są ze sobą połączone krawędzią

Cykl – jest to ścieżka, który zaczyna się i kończy na tym samy wierzchołku

Grafika nr.1  graf nieskierowany

Grafika nr 2. Graf skierowany

Zastosowanie teorii grafów w praktyce:

Jest wiele różnych innych typów grafów, które mają więcej szczegółowych właściwości, lecz w tej pracy nie będę się skupiać nad wszystkimi. Te, które będą potrzebne do sformułowania problemów zostaną wprowadzone przy okazji ich opisów. Zostaną wprowadzone także, potrzebne algorytmy grafowe, które będą rozwiązywać praktyczne problemy.

W praktyce dla grafów możemy odnaleźć szereg różnych zastosowań. Z grafami spotykają się już dzieci w szkole podstawowej. Z ich pomocą tworzone są zadania obliczeniowe, gdzie w wierzchołku mamy wpisaną liczbę i na krawędzi między nimi mamy wpisać jakieś działanie i drugą liczbę, przez która razem z tym działaniem da nam liczbę do której jest skierowana krawędź. Kolejnym przykładem zastosowania grafów w praktyce są mapy, na których są różne punkty (wierzchołki) oraz połączenia między tymi punktami(krawędzie). Przykładem korporacji korzystającej z dobrodziejstw teorii grafów jest Google i system Google Maps, który korzysta z algorytmów wyszukiwania najkrótszej ścieżki w grafie, które pomagają nam odnaleźć najoptymalniejszą drogę do naszego celu w najkrótszym możliwym czasie. Zamiast żmudnego przeglądania mapy rola użytkownika ogranicza się tylko do podania miejsca startowego i docelowego. Po przesłaniu tej informacji zwracane są propozycje najlepszych możliwych tras.

Konkretnym wykorzystaniem teorii grafów w tej pracy będzie ich zastosowanie w tworzeniu harmonogramów, czyli do planowania przebiegu czynności w czasie. Przebieg ten powinien spełniać różne określone warunki, czyli być optymalny w kontekście problemu lub wykorzystywać jak najmniejszą liczbę zasobów. Wierzchołki grafu reprezentują zasoby, a krawędzie symbolizują powiązania między nimi. W dzisiejszych czasach ilość danych poddawanych analizie drastycznie rośnie w taki sposób, że człowiek nie jest w stanie sobie poradzić z ich analizą. Często istnieje ogromna liczba zależności pomiędzy zasobami. Do tego właśnie służą algorytmy grafowe, których zadaniem jest ułatwiać ludziom wykonywaną pracę lub ją wspomagać. Pozwalają one wyciągać dane z ogromnych sieci powiązań.

1.Teoria grafów w problemie kolidujących ze sobą czynności

1.1 Kolorowanie grafu interwałowego

Do opisu rozwiązania problemów musimy sobie wprowadzić pojęcie grafu interwałowego, którym będziemy modelować niżej opisane problemy oraz pojęcie kolorowania grafów.

1.1.1 Czym jest graf interwałowy

Graf interwałowy to graf, w którym wierzchołkom odpowiadają przedziały liczbowe. Krawędzią łączy się wierzchołki, które kolidują ze sobą, inaczej mówiąc początek lub koniec jednego z przedziałów zawiera się w drugim przedziale liczbowym. Zostało to zilustrowane na grafice nr .Na rysunku są przedstawione odcinki na osi liczbowej oraz graf odpowiadający ich kolizjom. Odcinki na siebie nachodzące symbolizują kolidujące przedziały liczbowe.

O grafie można powiedzieć, że jest grafem interwałowym jeśli nie posiada tzw. asteroidalnej trójki oraz jest grafem chordalnym. Asteroidalna trójka to zbiór trzech wierzchołków, taki że dla każdej ich pary istnieje ścieżka nie zawierająca trzeciego wierzchołka. Graf chordalny to natomiast taki graf, w którym dla każdego cyklu składającego się z czterech wierzchołków istnieje krawędź łącząca wierzchołki należące do tego cyklu, lecz ta krawędź do tego cyklu nie należy.

Grafika numer przykład grafu interwałowego

1.1.2 Kolorowanie wierzchołkowe grafu

Przez pokolorowanie wierzchołkowe grafu rozumie się przypisanie każdemu wierzchołkowi znacznika (koloru) w taki sposób, aby żaden wierzchołek sąsiadujący ze sobą nie miał przypisanego takiego samego koloru. Pojęcie koloru zostało przyjęte do lepszego zobrazowania. Wierzchołkowi można przypisać znaczniki z różnych kategorii. Żaden z sąsiadów wierzchołka nie może mieć takiego samego znacznika jak on sam. Przykład pokolorowania zaprezentowano na rysunku nr.

Do rozwiązania poniższego problemu będzie potrzebne optymalne pokolorowanie grafu. Przez optymalne rozumie się takie, które używa jak najmniejszą możliwą liczbę kolorów.

Problem ten należy do klasy problemów NP-trudnych, czyli nie ma żadnego algorytmu działającego w czasie wielomianowym, który rozwiązałby ten problem. Taka sytuacja występuje dla grafów w pojęciu ogólnym, lecz są pewne typy grafów, dla których można ten problem rozwiązać w czasie wielomianowym i takim grafem jest np. wyżej wymieniony graf interwałowy.

Grafika numer przykład pokolorowania wierzchołkowego

1.2 Problem kolidujących ze sobą czynności:

Często poważnym problemem organizacyjnym jest rozdzielenie kolidujących ze sobą zadań między minimalną do tego potrzebną liczbę ludzi/zasobów. Problem może objawiać się w różnych postaciach. Oto przykłady:

- Organizacja wydarzenia:

Organizator ma do zaplanowania czynności, niektóre kolidują ze sobą czasowo i zastanawia się jak rozdzielić pracownikom zadania lub jaka będzie minimalna liczba pracowników potrzebna do zrealizowania wszystkich zadań. Z tak zorganizowanym planem będzie mógł zobaczyć jakie jest optymalne zużycie pracowników. Może, również wysnuć wnioski na temat harmonogramu prac, dokonać jakiś zmian i sprawdzić jak wtedy będzie wyglądało przypisanie pracowników do zadań.

- Planowanie pociągów:

Do dyspozycji jest n-pociągów i trzeba je przydzielić do k-liczby połączeń potrzebnych do zrealizowania, połączenia mogę kolidować ze sobą czasowo. Problem polega na optymalnym przydzieleniu pociągów do połączeń, tak aby nie było sytuacji, w której ten sam pociąg miałby obsługiwać 2 połączenia w tym samym czasie.

Problemy takie można rozwiązać w prosty sposób jeśli liczba podmiotów i ich kolizji jest niewielka, lecz gdy liczba podmiotów kolidujących ze sobą narasta i występuje duża powiązań to rozwiązanie tego problemu może być bardzo problematyczne jak nie niemożliwe dla człowieka. W takim wypadku algorytmy związane z grafami mogą okazać się bardzo pomocne. Rozwiązanie tych problemów można sprowadzić do optymalnego pokolorowania grafu interwałowego, które jest możliwe w czasie wielomianowym.

1.2.1 Zamodelowanie problemu:

Model można stworzyć na podstawie problemu rozplanowania przydziału pociągów do połączeń. Trzeba znaleźć minimalną liczbę pociągów dla danej stacji potrzebnych do zrealizowania wszystkich wymaganych połączeń.

Wierzchołkiem w takim grafie będzie połączenie wraz z przedziałem czasowym w jakim jest ono realizowane. Na przedział będzie się składał czas, w którym pociąg dojedzie do innej stacji i wykona połączenie powrotne. Po tym czasie pociąg będzie dostępny do realizacji innego połączenia. Dla uproszczenia rozważań przerwy w realizacji połączeń nie będą uwzględniane. Aby to zrobić wystarczyłoby dodać do przedziału czasowego długość trwania przerwy.

Tak jak ma to miejsce przy grafach interwałowych krawędzią łączy się połączenia kolidujące ze sobą czasowo. Tak zbudowany graf jest poddawany kolorowaniu wierzchołkowemu w sposób optymalny. Z założeniem, że każdy kolor odpowiada pewnemu pociągowi zdolnemu do realizacji połączeń. Grafika numer x prezentuje przykładowe dane dla takiego problemu.

1.2.2 Algorytm rozwiązujący problem:

Pokolorowanie takiego grafu można wykonać używając algorytmu zachłannego, który jest stosowany do dawania przybliżonych rozwiązań dla grafów ogólnie, lecz tutaj przy narzuceniu odpowiedniej kolejności odwiedzania wierzchołków można to w stanie zrobić optymalnie. Graf tworzony w przypadku tego problemu jest grafem interwałowym, który można pokolorować w czasie wielomianowym w sposób optymalny, przy narzuceniu kolejności uzyskiwanej poprzez algorytm leksykograficznego przeszukiwania wszerz.

Leksykograficzny BFS algorytm stworzony przez Donalda J Rose’a, Roberta E. Tarjana oraz George’a S Luekera w 1976. Klasyczny algorytm przeszukiwania wszerz zaczyna przetwarzanie wierzchołków od zadanego, a następnie w pierwszej kolejności przetwarza sąsiadów wierzchołka, a potem sąsiadów tych sąsiadów itd. Jeśli rozważy się dwa wierzchołki, które mają tego samego przodka to kolejność ich wypisania jest bez znaczenia. Inaczej jest w przypadku leksykograficznego BFS, w którym kolejność przetwarzania dwóch wierzchołków z tym samym przodkiem zależy od kolejności wypisania ich drugich najwcześniejszych przodków. Jeśli drugi najwcześniejszy przodek wierzchołka a jest wcześniej w sekwencji niż przodek wierzchołka b to wierzchołek a zostaje wypisany pierwszy. W przypadku, gdy oba mają tego samego przodka to rozważany jest kolejny najwcześniejszy przodek już wypisany, jeśli tylko jeden z wierzchołków ma innego wcześniejszego przodka to on zostaje wypisany jako pierwszy.

Do realizacji algorytmu została wykorzystana idea udoskonalania partycji zbiorów(ang. Partition Refinement) według tej idei dokonywany jest podział większego zbioru na mniejsze podzbiory. Na każdym kroku algorytmu opartego o udoskonalanie partycji zadaje się pewien zbiór S, według którego dokonywany jest podział.

Algorytm leksykograficznego przeszukiwania wszerz zaczyna od jednego dużego zbioru zawierającego wszystkie wierzchołki. Brany jest pierwszy wierzchołek z tego zbioru, następnie jest on usuwany z tego zbioru i dodawany do wyjściowej sekwencji. W następnym kroku zbiór dzielony jest na sąsiadów tego wierzchołka i na zbiór wierzchołków z nim nie sąsiadujących. Z każdym kolejnym krokiem algorytmu brane są kolejne wierzchołki ze pierwszego zbioru w sekwencji i według nich dzielone są zbiory na jeszcze mniejsze co pozwala uzyskać kolejność leksykograficzną. Pseudokod algorytmu został zaprezentowany na listingu nr.

Listing nr x

1 function LexBfs( graf ):

2	Order – Wyjściowa sekwencja

3            Partitions – Zbiór, w którym będą przechowywane zbiory wierzchołków, na     4            początku

5            Zawiera jeden zbiór zawierający wszystkie wierzchołki

6	While Paritions niepusty:

7		Wybierz pierwszy wierzchołek z pierwszego zbioru w Partitions,

8                nadaj mu alias vertex.

10               Partitions.delete(vertex)

11	         Order.dodaj(vertex)

12	         Foreach( Sąsiedzi wierzchołka vertex as w ):

13                    Jeśli zawartość zbioru Set przechowującego wierzchołek w, nie została                      14                    zmodyfikowana, w trakcie przetwarzania sąsiadów wierzchołka vertex  15                    to utwórz nowy zbiór New i wstaw go do Partitions przed zbiór Set.

16                    W przeciwnym wypadku zbiór New umieść tylko przed zbiorem Set.

17                    Przenieś w do zbioru T.

18 //Jeśli w wyniku przeniesienia lub usuwania ze zbioru staje się on pusty to jest on   19    usuwany

Kolorowanie grafu:

Pseudo kod algorytmu kolorowania:

1 Function GraphColoring( graf ):

2	Order = LexBfs( graf )

3	Colors – dostępne kolory

4	For element in Order:

5		MinFreeColor(element)

Funkcja MinFreeColor sprawdza, czy któryś z sąsiadów wierzchołka nie ma już przypisanego pierwszego wolnego koloru, jeśli nie ma to sprawdza dla następnego koloru czy jest zajęty przez żadnego sąsiada itd. aż w końcu przypisze wolny kolor.

2.Grafy dwudzielne w ustalaniu  harmonogramów

Tworzenie dobrych harmonogramów pozwala na komfortowe i optymalne wykonywanie przypisanych zadań. Dzięki teorii grafów możliwe jest stworzenie różnych harmonogramów w najoptymalniejszy możliwy sposób przy podanych warunkach.

W tym rozdziale zostaną poruszone dwa problemy, które wykorzystują grafy dwudzielne. Pierwszy problem będzie wykorzystywał algorytm znajdowania maksymalnego skojarzenia grafu dwudzielnego. Drugi z problemów będzie wykorzystywał kolorowanie takiego grafu. Jest to kolejny z rodzajów grafów, dla których istnieje optymalne pokolorowanie, czyli wykorzystujące najmniejszą możliwą liczbę kolorów. W tym wypadku jest to jednak inny rodzaj kolorowania niż wspominany w pierwszym rozdziale. Nosi on nazwę kolorowania krawędziowego. Ma ono zastosowania przy problemie tworzenia planu zajęć.

Każda uczelnia mierzy się z problemem stworzenia planu zajęć na cały tydzień. Głównym problemem przy tworzeniu takiego planu jest przypisanie do wszystkich zajęć osoby prowadzącej. Jedna osoba może uczyć wielu różnych przedmiotów. Dodatkowo należy to zrobić w taki sposób, aby każdy przedmiot był prowadzony w różnym czasie.

Proces taki da się zautomatyzować dzięki wyżej wspomnianemu kolorowaniu.  Automatyzacja jest tym bardziej pomocna, gdy złożoność problemu jest duża czyli do dopasowania jest dużo prowadzących, zajęć i korelacji między nimi.

2.1 Graf dwudzielny

Graf dwudzielny różni się od zwykłego grafu tym, że krawędzie mogą zostać poprowadzane tylko między wierzchołkami należącymi do dwóch różnych zbiorów. W formalnym ujęciu jest to trójka:

G = (A, B, E)

A – zbiór wierzchołków { a1, a2, .. , an }

B – zbiór wierzchołków { b1, b2, .. , bn }

E ⊆ A x B

Przykład grafu dwudzielnego został  zaprezentowany na figurze nr.

2.2.1 Maksymalne skojarzenie

Skojarzenie to taki podzbiór krawędzi o końcach(wierzchołkach) między którymi prowadzona jest krawędź, nie będącymi końcami innej krawędzi. O maksymalnym skojarzeniu mówimy, gdy podzbiór krawędzi spełniających ten warunek jest możliwie największy. Do odnajdywania takiego skojarzenia można użyć algorytmu Hopcrofta-Karpa. Algorytm ten konsekwentnie zwiększa ilość krawędzi należących do skojarzenia poprzez poszukiwanie ścieżek powiększających.

Ścieżką powiększającą zaczyna się od wolnego wierzchołka ze zbioru A i kończy się na wolnym wierzchołku ze zbioru B. Przez wolny wierzchołek rozumie się taki, który nie należy do żadnej krawędzi ze skojarzenia. Natomiast zajęty wierzchołek należy do jednej z krawędzi skojarzenia. Wszystkie inne wierzchołki ścieżki powiększającej nie będące wierzchołkiem startowym lub końcowym muszą być wierzchołkami zajętymi. Krawędzie między wierzchołkami należące do ścieżki powiększającej muszą być naprzemiennie krawędziami należącymi do skojarzenia i nie należącymi. Przykład ścieżki powiększającej został zaprezentowany na figurze numer.

Algorytm wykorzystuje dwie najpopularniejsze metody przeszukiwania grafów. Pierwszą z nich jest BFS( Breadth First Search ). Algorytm ten służy do przetwarzania wierzchołków grafu w taki sposób, że najpierw są przetwarzani sąsiedzi startowego wierzchołka, potem są przetwarzania sąsiedzi tych sąsiadów itd. Sposób wykorzystania w algorytmie Hopcrofta-Karpa jest następujący. BFS szuka możliwości utworzenia ścieżki powiększającej. Zaczyna przeszukiwanie od wolnych wierzchołków ze zbioru A i kończy na wolnym wierzchołku ze zbioru B, o ile taki znajdzie. Cały algorytm kończy się, gdy BFS nie znajdzie możliwości na znalezienie ścieżki powiększającej, czyli nie będzie mógł utworzyć ścieżki, która kończy się na wolnym wierzchołku.

Drugą wykorzystywaną metodą przeszukiwania grafu jest DFS( Depth First Search), czyli przeszukiwanie grafu w głąb. Polega to na odwiedzaniu wierzchołków grafu po kolei tak głęboko jak się da. Jeśli nie da się iść do kolejnego wierzchołka to algorytm cofa się do już odwiedzonego wierzchołka z którego może znowu poruszać się w głąb. Działanie to jest powtarzane, aż nie zostaną przetworzone wszystkie wierzchołki. Algorytm ten jest wykorzystywany do znajdowania nowych krawędzi, które będą tworzyć skojarzenie. Podąża on ścieżkami wyznaczonymi przez BFS, który gwarantuje, że ścieżki powiększające będą najkrótsze. Pseudokod algorytmu został zaprezentowany na listingu numer

1     G = ( A u B, E ) – graf dwudzielny dla którego szukamy skojarzenia

2     M - skojarzenie

3     hopcroftKarp(G):

4       	while( BFS(G) ):

5		    foreach a in A:

6			if( a jest wolnym wierzchołkiem ):

7			   P += DFS(a)  //krawędzi ścieżki powiększającej

8			   M = różnica symetryczna M i P

Listing 1.x

Przykład działania dla grafu przedstawionego na figurze…

2.2.2 Zastosowanie maksymalnego skojarzenia

Maksymalne skojarzenie w grafie dwudzielnym ma wiele zastosowań w realnych problemach. Idea tych problemów polega na tym, że mamy jakiś podmiot, który ma zbiór zasobów, z którymi ma być połączony. Podmiot ten może być przypisany tylko do jednego zasobu i tylko on może być do niego przypisany. Na przykład można rozpatrzeć maszyny, które mogą wykonywać pewne zadania, lecz nie mogą wykonywać ich w tym samym czasie. Problemem jest znalezienie takich połączeń pomiędzy zadaniem, a maszyną, aby było ich możliwie jak najwięcej.

W odniesieniu do problemów ustalania harmonogramów można wykorzystać algorytm maksymalnego skojarzenia do przypisywania pracowników do zmian. Pracownik zgłasza godziny, w których może pojawić się na zmianie. Zadaniem jest zapełnienie jak największej liczby zmian pracownikami z założeniem, że na jednej zmianie będzie tylko jedna osoba. Graf modelujący problem tworzymy w następujący sposób. Zmiany traktuje się jako jeden zbiór wierzchołków grafu dwudzielnego, a pracowników jako drugi zbiór wierzchołków. Krawędzią łączymy pracownika ze zmianą, na której zgłosił możliwość pracy. Na tak zbudowanej strukturze wykonywany jest algorytm Hopcrofta-Karpa. Przykład został zaprezentowany na figurze nr. Na figurze numer x został zaprezentowany graf stworzony na podstawie tych danych. Zaprezentowane skojarzenie jest maksymalne.

Figura numer x

Komórki z zaznaczonym X oznaczają, że pracownik zgłasza możliwość pracy na takiej zmianie.

Figura numer x

Linie pokolorowane na czerwono oznaczają skojarzone krawędzie.

2.2 Optymalny algorytm kolorowania krawędzi grafu dwudzielnego:

Problem kolorowania krawędziowego jest problemem NP-trudnym, czyli nie ma żadnego wielomianowego algorytmu rozwiązującego ten problem dla każdego rodzaju grafu, lecz istnieją optymalne algorytmy, dla konkretnych rodzajów grafów potrafią wykonać kolorowanie krawędziowe w czasie wielomianowym.

W problemie student-nauczyciel mamy do czynienia z multigrafem dwudzielnym. Poprzez multigraf rozumiemy to, że krawędzie mogą być prowadzone pomiędzy tymi samymi wierzchołkami wiele razy. Dla takiego grafu istnieje kilka algorytmów, która potrafią go optymalnie pokolorować krawędziowo, czyli używając najmniejszej możliwej liczby kolorów. Optymalną liczbę kolorów wyznacza tutaj maksymalny stopień wierzchołka, czyli największa ilość krawędzi wychodząca z jednego wierzchołka.

Algorytmem, który rozważymy jest Harolda N. Gabowa w 1976 używający partycjonowania eulera oraz skojarzeń. Opartego o metodę dziel i zwyciężaj. Algorytm dzieli graf na mniejsze elementy i dokonuje kolorowania podgrafów, co w wyniku daje pokolorowanie całej struktury. Nie jest to jedyny algorytm, który jest w stanie rozwiązać ten problem. Cole, Ost & Shirra w roku 2001 stworzyli algorytm, który również pozwala na optymalne pokolorowanie grafu dwudzielnego. Algorytm również wykorzystuje algorytm znajdowania skojarzeń.

2.2.1 Patrycjonowanie Eulera:

Jest to podział wierzchołków grafu na takie, że każdy wierzchołek nieparzystego stopnia jest na końcu dokładnie jednej otwartej ścieżki i każdy wierzchołek parzystego stopnia jest na końcu zamkniętej ścieżki. Procedura szukania wygląda następująco:

1.Na początku wybieramy wierzchołek nieparzystego stopnia, jeśli taki nie istnieje to wybieramy wierzchołek stopnia parzystego.

2. Przechodzimy z tego wierzchołka po krawędzi do następnego wierzchołka.

3.Usuwamy krawędź.

4.Kontynuuj przechodzenie poprzez krawędzie do następnych wierzchołków dopóki nie osiągniesz krawędzi o stopniu zero.

5.Powtarzaj wszystkie poprzednie kroki, dopóki wszystkie wierzchołki nie będą miały zerowego stopnia.

2.2.2 Skojarzenie potrzebne do algorytmu kolorowania:

Skojarzenie to taki podzbiór krawędzi, których końce są końcami tylko jednej krawędzi. Skojarzenie potrzebne do algorytmu kolorowania ma pokrywać wszystkie wierzchołki maksymalnego stopnia.

Procedura wygląda następująco

1.Dla pierwszego zbioru wierzchołków znajdujemy maksymalne skojarzenie skojarzenie w grafie, w którym pomijamy wierzchołki o stopniu mniejszym niż maksymalny. Do szukania skojarzenia możemy użyć algorytmu Hopcrofta-Karpa opisywanego wcześniej. Niech zbiorem krawędzi uzyskany ze skojarzenia będzie E1

2.Dla drugiego zbioru wierzchołków robimy to samo. Zbiór krawędzi to E2

3.Do M zapisujemy część wspólną zbioru E1 i E2.

4.Do N zapisujemy krawędzie które należą do E1 i nie należą do E2 i na odwrót.

5.Dla każdej ścieżki utworzonej z krawędzi zbioru, rozpoczynając od krawędzi, która

ma koniec w wierzchołku o stopniu maksymalnym. Dodawaj co drugą krawędź ze ścieżki do zbioru M

Po wykonaniu wszystkich kroków M jest szukanym skojarzeniem.

2.2.3 Procedura kolorowania:

G – Graf w globalnej przestrzeni

Dzielimy Graf na dwa podgrafy G1 i G2, każdy z tych grafów o stopniu maksymalnym dwa razy mniejszym niż G, to da minimalne pokolorowanie grafu G.

Do podziału wykorzystaj partycjonowanie Eulera, krawędzi każdej ścieżki umieść alternatywnie w G1 i G2. Jeśli wierzchołek miał stopień d w grafie G to w grafie G1 lub G2 będzie miał stopień d/2 lub [d/2].

Jeśli maksymalny stopień jest parzysty to powyższa metoda da docelowy graf.

Jeśli nie jest parzysty to możemy otrzymać kolorowanie z użyciem jednego koloru za dużo. Żeby temu zapobiec najpierw tworzymy skojarzenie według algorytmu skojarzenia opisywanego wcześniej. Przydziel jeden kolor do wszystkich krawędzi skojarzenia i usuń je z rozpatrywanego grafu. To sprawi, że maksymalny stopień będzie parzysty. Procedura w pseudokodzie została zaprezentowana na listingu nr.

1 edgeColoring():

2	usuń wszystkie wierzchołki nie mające krawędzi z grafu G

3	recursiveColoring(degree) //degree maksymalny stopien wierzchołka

4 resursiveColoring(degree):

5	if ( degree jest nieparzyste ):

6		if( degree == 1 ):

7		    M = G

8	           else:

9		    M – szukanie skojarzenia według algorytmu

10		    color  // nowy kolor

11                      	for Edge in M:

12			coloring( edge ) = color

13			delete edge from G

14	partition – znajdowanie partycji eulera z krawędzi w grafie G

15        if( partition istnieje ):

16		edge1, edge2 – tworzymy dwie zmienne dla krawędzi

17                    for( path in partition ):

18			for( edge in path ):

19				Umieść naprzemiennie krawędzie

w edge1, i edg2

20        G //przypisanie do G grafu z krawędziami z edge1 i wierzchołkami będącymi

resursiveColoring(degree) //rekurencyjne kolorowanie

21        G //przypisanie do G grafu z krawędziami z edge2 i wierzchołkami będącymi

22        resursiveColoring(degree) //rekurencyjne kolorowanie

Graf G znajduje się w przestrzeni globalnej.

2.3 Algorytm zachłanny kolorowania grafu dwudzielnego:

Oprócz algorytmu optymalnego istnieją, też algorytmy zachłanne, które dają przybliżone rozwiązania dla kolorowania krawędziowego dla grafu rozważanego w naszym problemie. Przykładowy algorytm został przedstawiony poniżej.

F = Order(A,B,E) – pewny porządek krawędzi

i=1

While F !empty:

M = {} – krawędzi które mają przypisany kolor i

Dla każdej krawędzi e w sekwencji F:

Jeśli żadna krawędź dzieląca wspólny wierzchołek z e nie ma koloru i:

Pokoloruj e kolorem i

Usuń e ze zbioru krawędzi

Dodaj e do M

Jeśli ilość krawędzi w zbiorze M jest równa liczbie dostępnych kolorów:

Przerwij przeszukiwanie sekwencji F

Zwiększ i o 1

Na nowo stwórz F = Order(A,B,E)

Funkcja Order oznacza pewny porządek przetwarzania krawędzi grafu. Przykładowe porządki przetwarzania krawędzi:

- Porządek największy stopień pierwszy, czyli najpierw przetworzymy krawędzie mające jako koniec, wierzchołek o stopniu jak największym.

- Porządek, w którym kolejność jest brana po prostu z kolejności wprowadzenia.

2.4.1 Graf krawędziowy:

Jest to graf powstały w wyniku przekształcenia innego grafu w taki sposób, że wierzchołkami są krawędzie grafu przekształcanego, a krawędzie nowego grafu są prowadzone pomiędzy wierzchołkami, które odpowiadają krawędziom, które miały wspólny wierzchołek w grafie przekształcanym.

2.4.2 Kolorowanie krawędziowe grafu:

Kolorowanie krawędziowe grafu jak sama nazwa wskazuje polega na przypisaniu krawędziom koloru ze zbioru dostępnych kolorów w taki sposób, że żadna krawędź dzieląca wspólny wierzchołek nie posiada tego samego koloru.

Przykład pokolorowania krawędziowego został pokazany na figurze nr

Problem kolorowania krawędziowego można sprowadzić do kolorowania wierzchołkowego poprzez zbudowanie grafu krawędziowego, lecz takiego kolorowania nie da się wykonać w sposób optymalny.

2.5 Problem nauczyciel-przedmiot:

Jest to problem, w którym trzeba ustalić harmonogram pracy nauczycieli, którzy mają za zadanie uczyć pewnych przedmiotów, w niekolidujących ze sobą przedziały czasowe, w których należy rozmieścić nauczanie tych przedmiotów w taki sposób, aby ten sam nauczyciel nie musiał uczyć różnych przedmiotów w tym samym czasie. Problem ten rozwiązuje algorytm kolorowania krawędziowego grafu dwudzielnego. Problem ten można, też sprowadzić do kolorowania wierzchołkowego grafu krawędziowego.

3.Problem ustalania ścieżki krytycznej

Przy wielkości i złożoności dzisiejszych projektów wcześniejsze planowanie zadań i ich objętości czasowej jest kluczowym zagadnieniem często decydującym o sukcesie projektu. Osoba za niego odpowiedzialna powinna dobrze rozplanować kolejne działania swojego zespołu. Estymacja czasowa zadań jest równie ważna z perspektywy klienta, który na tej podstawie będzie mógł obliczyć ilość środków jaką musi przeznaczyć na realizację projektu. Do szacunków czasowych możemy wykorzystać teorię grafów.

W teorii zarządzania projektami można spotkać się z takim pojęciem jak ścieżka krytyczna. Jest to ciąg najważniejszych zadań w kontekście realizacji projektu. Wyznaczenie takiej ścieżki jest bardzo przydatne, ponieważ pozwala nam na określenie przedziału czasowego jaki zajmie projekt oraz na wyznaczenie kamieni milowych projektu. Przez kamienie milowe rozumiemy główne etapy projektu dostarczające pewną większą część całości projektu. Do wyznaczenia takiej ścieżki potrzebna nam jest wiedza na temat tego ile zajmuje konkretne zadanie oraz jak zadania są ze sobą powiązane, poprzez powiązanie rozumiemy, że jedno zadanie musi zostać wykonane zanim będziemy mogli wykonać drugie. W ten sposób tworzymy pewnego rodzaju sieć powiązań między konkretnymi zadaniami.

Przykład projektu:

Strona internetowa o tematyce sportowej.  Pierwsze zadanie kierownika projektu polega  na  przedstawienia planu działania oraz określenia czasu jaki będzie potrzebny na realizację projektu oraz na wyznaczeniu milestonów. Zakładamy, że plan działania wygląda następująco:

1.Wstępna rozmowa z klientem, poznanie wizji klienta na temat funkcjonowania strony oraz jej wyglądu – 2 dni

2.Oszacowanie kosztów projektu – 3 dni

3.Przygotowanie analizy technicznej – 7 dni

4.Zebranie zespołu – 5 dni

5.Stworzenie architektury systemu – 14 dni

6.Wykonanie makiet strony – 12 dni

7.Stworzenie bazy danych – 3 dni

8.Zaprogramowanie funkcjonalności zarządzania stroną – 4 tygodnie

9.Zaprogramowanie funkcjonalności kont użytkowników oraz sekcji komentarzy – 2 tygodnie

10.Zaprogramowanie funkcjonalności reklam na stronie internetowej. – 1 tydzień

11.Przetestowanie strony internetowej pod kątem błędów i bezpieczeństwa. 2 tygodnie

12.Przesłanie aplikacji na serwer – 2 dni

Przykładowa sieć zależności pomiędzy zadaniami została pokazana na grafice numer . Przyjęto oznaczenie, że A -> B oznacza, że zadanie A musi zostać wykonane przed zadaniem B.

Na podstawie powyższej grafiki możemy utworzyć graf, w którym dane z każdej komórki znajdującej się na powyższej grafice będą nam symbolizowały krawędź. Krawędź ta będzie miała przypisaną wagę równą ilości czasu jaki zajmuje zadanie.

Na grafice numer x został pokazany graf, odpowiadający przedstawionym zależnościom między zadaniami.

Grafika numer x

Wykorzystanie teorii grafów:

Do rozwiązania problemu ścieżki krytycznej możemy użyć algorytmu znajdowania najdłuższej ścieżki w grafie acyklicznym i skierowanym. Wierzchołkami grafu stają się zadania, łączone one są krawędziami skierowanymi z zadaniami które mogą być wykonane dopiero po wykonaniu zadania, z którego kierowana jest krawędź. Przykładowy graf został przedstawiony na rysunku nr.

Graf jest acykliczny, ponieważ połączenia w tym grafie są budowane między zadaniami, które mają ustaloną kolejność, taką że jedno zadanie jest wcześniej od drugiego, a więc aby wystąpił w takim grafie cykl musiałoby dojść do sprzeczności takiej, że zadanie A jest wcześniej od zadania B, zadanie B jest wcześniej od zadania C, a zadanie C jest wcześniej od zadania A, co jest niemożliwe bo zadanie A jest wcześniej od zadania B, które jest wcześniej od C. Sytuacja taka została przedstawiona na rysunku nr.

Sortowanie topologiczne:

Istnieją dwa najczęściej używane algorytmy sortowania topologicznego. Algorytm usuwania wierzchołków niezależnych oraz algorytm wykorzystujący Depth First Search.

Pierwszy z nich polega na przechodzeniu grafu począwszy od wierzchołka startowego, do którego nie wchodzi żaden wierzchołek. Poprzez wchodzenie rozumie się to, że żadna krawędź w grafie nie prowadzi do tego wierzchołka. Po wybraniu wierzchołka startowego rozpoczyna się przeglądanie sąsiadów wierzchołka, oraz usuwanie krawędzi pomiędzy rozważanym wierzchołkiem, a sąsiadami. Jeżeli rozważany sąsiad po usunięciu krawędzi nie ma żadnej krawędzi do niego wchodzącej to jest dodawany do kolejki. Procedura powtarzana jest dopóki kolejka nie będzie pusta. Przy rozważaniu każdego wierzchołka z kolejki jest on zapisywany do listy wynikowej. Algorytm ten potrafi, też weryfikować czy graf ma cykl, co pozwala na wykrywanie błędnych danych. Algorytm w pseudokodzie został zaprezentowany na listingu nr.

Drugim algorytmem pozwalającym na znalezienie kolejności topologicznej jest modyfikacją algorytmu DFS, w której na końcu procedury rekurencyjnej dodaje się wierzchołek do wynikowej listy. Lista czytana od końca daje szukane posortowanie. Algorytm w pseudokodzie został zaprezentowany na listingu nr

Listing numer x.x

1 topologicalSort():

2 	Do kolejki dodajemy wierzchołek, do którego nie wchodzi żaden inny

3          while( kolejka niepusta ):

4		Zapamiętaj pierwszy wierzchołek wierzchołek z kolejki do zmiennej v

5          	Dodaj v do listy wynikowej

6		Usuń v z kolejki

7		for( w in sąsiedzi(v) ):

8			Usuń z grafu krawędź pomiędzy v-w

9			If( po usunięciu nie wchodzi do niego żadna krawędź ):

10				Dodaj wierzchołek w do kolejki

11                   Usuń wierzchołek v z grafu

Żeby sprawdzić czy graf posiada cykl, po wykonaniu algorytmu sprawdza się czy istnieje w grafie jakiś wierzchołek. Jeśli tak to znaczy, że wykryto cykl. Cykl oznacza, że znaleziona kolejność nie może zostać zwrócona, bo jest nieprawidłowa.

Listing numer x.x

1 topologicalSortDfs(graph):

3	For( v in graph ):

4		Ustaw v na odwiedzony

5		For( w in sąsiedzi( v ):

6			If( w nie odwiedzony ):

7				topologicalSortDfs(w)

8		Dodaj v do listy wynikowej

Najdłuższa ścieżka w grafie:

Algorytm sortowania topologicznego jest wykorzystywany do znajdowania kolejności odwiedzania wierzchołków. Wierzchołki przetwarzane w takiej kolejności pozwalają na wyznaczenie najdłuższej ścieżki w grafie acykliczym. Odbywa się to w następujący sposób.

Tworzona jest tablica, która będzie przechowywać długość najdłuższej ścieżki dla każdego wierzchołka. Dla każdego wierzchołka można przyjąć początkową długość 0, ponieważ wartości krawędzi mają tylko dodatnie wartości. W kolejności posortowania topologicznego dla każdego wierzchołka obliczana jest długość najdłuższej ścieżki do niego wchodzącej poprzez sprawdzenie każdego wierzchołka do niego wchodzącego, czyli takiego który jest do niego skierowany i znalezienie wśród tych wierzchołków takiego, dla którego suma najdłuższej ścieżki przechowywanej przez niego i wagi krawędzi jest większa niż wartość długości przechowywana w tym wierzchołku. Dodatkowo możemy odtworzyć najdłuższą ścieżkę poprzez metodę aktualizowania poprzednika. Przy każdej aktualizacji tablicy długości aktualizowana jest też tablica poprzedników wierzchołka. Dzięki temu, że aktualizujemy w tym samym czasie długość i poprzednika wiemy, że ostateczny poprzednik jest tym na najdłuższej ścieżce, ponieważ będzie to poprzednik, który został zaktualizowany razem z największą możliwą wartością długości ścieżki.

function longestPath( graph, V ):

order = topologicalSort( graph )

dist = new Array(V)

u = order[0]

foreach u in order:

foreach v in adj(u):

if( dist[v] < dist[u] + weight(u,v) )

dist[v] = dist[u] + weight(u,v)

predecessor[ v ] = u

p = getVertexWithMaxDist( dist )

path = []

path.push(p)

while( p != order[0] ):

p = predecessor[ p ]

path.push(p)

return reverse( path )

Listing x Algorytm znajdowania najkrótszej ścieżki, w Acyklicznym grafie skierowanym.

Zastosowanie algorytmu:

4.Teoria grafów w znajdowaniu optymalnego planu podróży

Wielu z nas spotyka się z sytuacją, w której musimy wyruszyć w nieznane nam miejsce. Nie wiemy, gdzie ono jest, ani jaką drogę obrać, żeby tam dotrzeć. Zależy nam, też na jak najszybszym czasie podróży. Rozwiązaniem tego problemu są aplikacje planujące naszą podróż. Najbardziej znaną aplikacją tego typu jest Google Maps, które pozwala nam na wyszukanie najlepszej i najoptymalniejszej trasy.  Możemy zobaczyć jej dokładny przebieg oraz szacowany czas podróży. Sprawa komplikuje się gdy chcemy podróżować środkami transportu publicznego, a nie własnym samochodem. Mamy narzucone harmonogramy, do których musimy się dostosowywać. W dzisiejszych sieciach komunikacyjnych, mamy dostępną dużą liczbę przystanków oraz autobusów do dyspozycji. Do wielu miejscu nie da się często dojechać bezpośrednio jednym autobusem, co zmusza do przesiadek w inny autobusy. Dzisiejsze aplikacje oparte o algorytmy planujące harmonogram podróży w takich sieciach komunikacyjnych. Kreujący nam możliwe trasy, którymi możemy dostać się do celu.

Takie algorytmy są często chronione tajemnicą przedsiębiorstwa, więc ciężko znaleźć informacje o tym jak wygląda implementacja takich rozwiązań. Przykładem takiej aplikacji jest Mobile Mpk. Aplikacja ta ma dane o rozkładach jazdy w różnych Polskich miast. Możemy określić miasto, po którym chcemy się poruszać komunikacją miejską i wyszukiwać różne połączenia do miejsc, które byłyby dla nas trudne do samodzielnego odnalezienia. Takie aplikacje są szczególnie przydatne dla osób, które nie znają struktury miasta lub też po prostu nie mają czasu na samodzielne przejrzenie rozkładu.

Proponowany przeze mnie algorytm, który ustala harmonogram podróży oparłem o algorytm wyszukiwania najkrótszej ścieżki w grafie, lecz jest on tylko podstawą dla całości, ponieważ znalezienie jednej najkrótszej ścieżki jest w takim wypadku nie wystarczające. Wykorzystany zostanie algorytm Yena, który wyszukuje k-tą najkrótszą ścieżkę w grafie. Co jest odpowiedzią na potrzebę znajdowania wielu potencjalnie najlepszych tras. Kolejnym problemem jest określenie jakimi autobusami można tą trasę wykonać.

Algorytm Djikstry:

Jest to algorytm stworzony przez Edsgera Djikstrę. Jest odpowiedzią na problem znajdowania najkrótszej ścieżki w grafie z krawędziami posiadającymi wagę. Z założeniem, że krawędzi są nieujemne. Istnieją algorytmy, które radzą sobie z ujemnymi wagami, lecz w wypadku prezentowanego algorytmu wagi krawędzi, będą tylko dodatnie. Określenie, że graf ma krawędzi ważone oznacza, że do każdej krawędzi jest przypisana pewna liczba. W kontekście wyszukiwania najkrótszej ścieżki możemy ją rozumieć jako odległość między dwoma sąsiednimi wierzchołkami.

Zasada działania algorytmu jest następująca. Algorytm rozpoczyna swoje działanie od ustawienia nieskończenie dużej wartości dla tablicy odległości każdego wierzchołka od źródła. Wierzchołek startowy dostaje wartość 0. Od niego niego zaczyna się przechodzenie grafu. Dla każdego rozważanego wierzchołka sprawdzamy jego sąsiadów, jeśli, któryś z sąsiadów ma odległość od źródła większą niż odległość rozważanego wierzchołka plus waga krawędzi między tymi dwoma wierzchołkami to znaczy, że poprzez ten rozważany wierzchołek jest krótsza ścieżka niż ta do tej pory znana, więc możemy sumę odległości rozważanego wierzchołka powiększoną o wagę krawędzi przypisać jako odległość od źródła. Po przejściu wszystkich sąsiadów wierzchołka. Jest wybierany kolejny, który ma najmniejszą odległość od źródła i kontynuowane jest poszukiwanie krótszej ścieżki dla jego sąsiadów. Algorytm kończy się po rozważeniu wszystkich wierzchołków. Możemy go, też skończyć gdy rozważanym wierzchołkiem będzie wierzchołek, dla którego szukamy odległości.

Algorytm w pseudokodzie:

1    function Djikstra( Graf, start, koniec )

2	    Zainicjalizuj elementy tablicy długość wartością nieskończoność

3	    Dlugosc[ start] = 0

4              Priority_queue queue()

5	    Queue.push( start )

6	    While( queue.top() != koniec )

7		V = queue.top()

8		Queue.pop()             //zdejmujemy wierzchołek V z kolejki

9		Jeśli wierzchołek V nie był już rozważany

10			Dla każdego sąsiada w wierzchołka v

11				Jeśli długość[ w ] > długość[ v ] + waga(v,w)

12					Długość[w] = długość[v] + waga(v,w)

13					Queue.push(w)

14			Oznacz v jako wierzchołek rozważony

Możemy, też odtworzyć najkrótszą ścieżkę w grafie poprzez tablicę poprzedników. Przy zmianie długości dla sąsiada wierzchołka zapisujemy: poprzedni[ w ] = v, co jeśli zaczniemy przeszukiwanie tej tablicy od wierzchołka końcowego i będzie po kolei odwiedzać poprzedników aż do wierzchołka startowego da w rezultacie najkrótszą ścieżkę.

Algorytm ten zostanie wykorzystany w algorytmie opisanym w następnym podrozdziale. Posłuży on do wyszukiwania najkrótszej ścieżki, w grafie z odpowiednio usuwanymi krawędziami.

Algorytm Yena:

Algorytm ten służy do znajdowania k-tej najkrótszej ścieżkę w grafie. Bazuje na wyżej wymienionym algorytmie Djisktry. W jego miejscu możemy równie dobrze umieścić inny algorytm znajdowania najkrótszej ścieżki w grafie.